Мероприятия, проведенные  ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я) в рамках подготовки к переходу к оказанию государственной экспертизы услуги  «Экспертиза проектной документации и (или)  результатов инженерных изысканий» в электронном виде с 1 января  2017 года (по положению на 15.11.2016 г.).

1. Составлен и откорректирован  план перехода   ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» по переходу к оказанию государственной услуги «Экспертиза проектной документации и (или)  результатов инженерных изысканий» в электронном виде.

2. Обучения специалистов   учреждения по переходу на электронный вид проведения экспертизы  (участие в вебинаре «Электронная экспертиза – Личный кабинет «Заявителя» 28 апреля 2016 г,  в семинаре : «BIM технологии в проектировании и экспертизе проектной документации», командировки в Благовещенск, Москву и др.).

3. Приобретена и установлена автоматизированная система АС «Госэкспертиза -2016» (модернизация программы АС «Госэкспертиза» в проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде). Исполнитель ООО «Экомаш», г. Москва.

4. Проведен конкурс и выявлен поставщик сервера. Получение после 14.12.2016.

5. Проводится установка  текстового сервера «Личный кабинет»,  который дает возможность всем заявителям производить экспертизу и мониторинг по ходу проведения экспертизы.

6. Оформление электронных подписей до 25.11.2016 г.

7. Проводится   перевод документов  автоматизированной системы АС «Госэкспертиза»  на АС «Госэкспертиза – 2016».

1-й заместитель начальника  ГАУ

«Управление Госэкспертизы РС(Я)»                                              В.И. Мучин