Утверждаю:

Заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха(Якутия)

__________ Новикова Г.Г,                           ___________

Откорректированный План  ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» по переходу к оказанию государственной услуги «Экспертиза проектной документации и (или)  результатов инженерных изысканий» в электронном виде

| № п/п | Наименование мероприятия (содержание) | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение |
| 1.1. | Размещение сведений об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 |
| 1.2 | Размещение сведений об услуге в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) РС(Я) | Министерство связи и информационных технологий РС(Я), ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 |
| 1.3 | Проведение обучения работников, участвующих в предоставлении услуги в электронном виде | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Май 2016 -2017гг. |
| 2. Технологическое обеспечение |
| 2.1 | Размещение услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), для обеспечения возможности пользователей единого портала осуществить подачу заявления на получение услуги в электронной форме | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 2.2 | Размещение услуги на портале государственных и муниципальных услуг (функций) РС(Я) (далее – портал услуг), для обеспечения возможности пользователей портала осуществить подачу заявления на получение услуги в электронной форме | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 2.3 | Разработка (приобретение и установка) автоматизированной информационной системы (далее – Система) ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» для предоставления услуги в электронном виде | Государственный бюджет РС(Я), ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Октябрь 2016 г. (выполнен) |
| 2.4 | Разработка подсистемы «Личный кабинет» Системы, для обеспечения возможности пользователей портала осуществить подачу заявления на получения услуги в электронной форме, путем переадресации пользователей из интерактивной формы услуги на едином портале и портале услуг в интерактивную форму формирования заявлений в Системе с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 2.5 | Обеспечение возможности получения результата услуги в электронном виде с использованием единого портала, портала услуг, а также Системы | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 2.6 | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием единого портала, портала услуг, а также Системы, мониторинг хода предоставления услуги | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | С января 2017 г. |
| 2.7 | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием единого портала, портала услуг, а также Системы, запись на прием в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | С января 2017г. |
| 2.8 | Обеспечение сотрудников, участвующих в оказании услуги, средствами электронной подписи | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 |
| 3. Техническое обеспечение |
| 3.1 | Техническое обеспечение (приобретение и установка дополнительного сервера) перехода на электронную форму предоставления услуги | Государственный бюджет РС(Я), ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 4. Информирование потенциальных заявителей |
| 4.1 | Размещение информационных материалов о предоставления услуги в электронной форме на интернет-сайте органов власти РС(Я), в СМИ и на бумажных носителях в местах присутствия заявителей | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Декабрь 2016 г. |
| 4.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди заказчиков услуг, в том числе организация адресной рассылки информационных материалов, проведение вебинаров и семинаров, совещаний | ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» | Постоянно 2016 -2017гг. |

Начальник ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)

Суханов В.И.